長庚大學 資訊工程學系

大四上 專題第一次報告

閃騙俠 The F.L.A.S.H.

Fraud Locator And Scam Hunter

測試計畫書

Software Test Plan

| 文件編號 | FLASH-TP-2026-01 |
| --- | --- |
| 版本 | v1.0（2026-09-21） |
| 組員 | B1229003 施辰勳 B1229026 陳冠禎 B1229041 曾奕晟 B1229067 顏瑋辰 |
| 指導教授 | 李春良 教授 |

指導教授簽名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　日期：＿＿＿＿＿＿＿＿

中華民國 115 年 9 月

文件版本紀錄

| 版本 | 日期 | 說明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-09-21 | 第三次專題報告提交版；測試項目對應 5 分鐘操作展示影片 | B12 專題小組 |

1. 測試計畫名稱與編號

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 測試計畫名稱 | 閃騙俠 The F.L.A.S.H. 詐騙偵測系統 測試計畫書 |
| 文件編號 | FLASH-TP-2026-01（FLASH 專案代號、TP 為 Test Plan、2026 年第 1 份） |
| 受測系統版本 | Android App v6.1、後端服務與 AI 判斷模型 |
| 對應文件 | 第一次書面報告（SRS，2026/04）、 第二次書面報告 設計文件書（SDD，2026/06） |
| 測試期間 | 2026-08-13 ～ 2026-09-20 |

2. 簡介

2.1 計畫目的

本計畫書規範閃騙俠系統在第三階段（前後端整合完成後）的測試範圍、項目、方法、通過準則與人員配置，目的如下：

驗證訊息、郵件、電話三個通道從「輸入擷取 → 本機儲存 → AI 判斷 → 畫面輸出」的完整流程可實際運作，回應設計文件書第 4 章追溯表中 FR-02、FR-03、FR-04 原標示「待整合」之項目。

量化雲端 AI 判斷模型的準確度，並驗證地端（裝置端）模式的下載與推論可行性。

盤點並記錄已知缺陷與限制，作為第四次報告前的修正依據。

本計畫書第 3.1 節之操作測試，即為同時繳交之 5 分鐘操作展示影片的測試案例；影片為測試執行紀錄。

2.2 計畫範圍

| 納入測試 | 排除（本次不測，原因） |
| --- | --- |
| FR-01 使用者認證：帳密登入、註冊、忘記密碼 OTP、Google OAuth、更改密碼 FR-02 訊息監控：擷取簡訊、LINE、 Messenger 等通訊 App 通知、風險四級分級、 篩選、對話級判斷、詐騙五階段 FR-03 郵件掃描：Gmail 授權、同步、 釣魚郵件判斷、封鎖寄件者 FR-04 電話辨識：通話紀錄風險、號碼查詢、 來電辨識懸浮視窗、封鎖 FR-05 回報與分享：電話回報、寄件者回報、 我的回報紀錄、分享警告 FR-06 設定管理：監控開關、字級、 雲端／地端模式切換、地端模型下載 系統層：通知存取、來電篩選角色、 懸浮視窗權限授權 | 回報此帳號、帳號威脅檔案回報／分享功能，因後端以顯示名稱比對，同名資料會混淆，入口已停用 完整回報表單，後端已串接，App 尚未提供入口 高危推播、每日安全報告、隱私與資料尚未實作， 入口已隱藏 地端推論效能僅能於 arm64 實體手機量測，本階段無實機，列為待測 iOS 平台不在本專案範圍 |

2.3 參考文件

閃騙俠 第一次書面報告（軟體需求規格書 SRS），2026/04。

閃騙俠 第二次書面報告 設計文件書（SDD，47 頁；FR-01～FR-06、UC-01～UC-33、需求追溯表），2026/06（docs/FLASH_設計文件書.pdf）。

專案 README.md 與 INSTALL.md（系統架構、API 端點、逾時策略、已知限制），GitHub cgub12project/B12Project。

後端 OpenAPI 規格 /openapi.json（35 條路徑；App 端使用其中 31 條）。

測試紀錄原始檔 dev-notes/ 目錄，2026-08-13、08-14、08-15、09-02、09-14、09-16、09-17 共 7 份。

內政部警政署 165 打詐儀錶板（115 年 8 月電信網路詐欺 10,659 件／財損 40.98 億元）。

IEEE Std 829，Standard for Software Test Documentation（本文件章節架構依課程範本，內容參照本標準）。

3. 測試項目

測試項目編號以 OP、FN、UI、PF、QA 分別代表操作、功能、介面、績效與品質測試。每項列出步驟、預期結果與實測結果（通過／部分通過／待測／失敗）。操作測試之「影片」欄為 5 分鐘展示影片的時間碼，作為執行證據。

3.1 操作測試

依設計文件書 FR 模組分組，逐一執行使用者實際操作路徑（由登入起，至雲端／地端模式切換止），驗證每個輸入畫面與輸出結果都能正確呈現。全部於 Android 14 模擬器執行，日期為 2026-09-16 至 17 日。

| ID | FR | 操作步驟（使用案例） | 預期結果 | 影片 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OP-01 | FR-01 | 輸入 Email／密碼，勾選保持登入，按登入 | 進入訊息分頁並儲存登入憑證； 再次開啟 App 時免登入 | 00:13 | 通過 |
| OP-02 | FR-01 | 註冊新帳號並確認密碼強度提示； 依 Email、六位數 OTP、新密碼三步驟 重設密碼 | MSG-03／05／07 提示；重設後可登入 | 00:21 | 通過 |
| OP-03 | FR-01 | Google 帳號登入（OAuth 帳號選擇器） | 同 OP-01 | 00:26 | 通過 |
| OP-04 | FR-02 FR-04 系統權限 | 授權通知存取、來電篩選 App、顯示在其他 App 上層 | 系統設定顯示已允許；服務啟動 | 00:31 | 通過 |
| OP-05 | FR-02 | 查看訊息警報列表； 點選風險／平台篩選標籤； 左滑刪除一則 | 統計列之高危／可疑／ 安全數字正確； 篩選標籤即時過濾； 刪除後統計更新 | 00:46 | 通過 |
| OP-06 | FR-02 | 點進高危對話； 查看整體判斷、判定理由、防詐建議與 詐騙階段提示條 | 評分 94、類型「假投資詐騙」、階段標示 | 01:07 | 通過 |
| OP-07 | FR-02 | 開啟群組對話（多人輪流貼獲利截圖） | 整段判為高危；顯示多人佐證的判定理由 | 01:40 | 通過 |
| OP-08 | FR-02 | 現場收到新簡訊 → 列表出現「未分析」灰色卡片 → 自動判定上色 → 點進卡片 | ≤ 5 秒進入列表； 判定後卡片變色、統計恢復； 詳情顯示高危 94 | 01:57 | 通過 |
| OP-09 | FR-03 | 在郵件分頁連接 Gmail 並同步； 開啟釣魚信查看評分、理由、建議； 再開啟原信 | 評分 91、判定理由、建議； 封鎖寄件者按鈕可用 | 02:21 | 通過 |
| OP-10 | FR-04 FR-05 | 在電話分頁查看風險清單、搜尋號碼及 電話詳情，回報詐騙電話並分享警告 | 風險標籤與非常規號碼提示； 回報後取得案件編號； 警告文字可複製分享 | 02:46 | 通過 |
| OP-11 | FR-04 | 模擬來電 → 風險懸浮視窗 → 掛斷 → 封鎖號碼 → 封鎖名單 | 懸浮視窗顯示 ≥ 10 秒；封鎖後再次來電即被攔截 | 03:09 | 通過 |
| OP-12 | FR-03 FR-05 FR-06 | 在設定頁切換四段字級， 查看我的回報紀錄及封鎖信箱清單， 並更改密碼 | 整頁隨字級縮放且版面正常； 回報紀錄含 OP-10 送出之案件 | 03:30 | 通過 |
| OP-13 | FR-06 延伸功能 | AI 判斷模式 → 選地端 → 下載模型（1.93 GB）→ 查看進度 → 刪除模型並切回雲端 | 顯示模型版本 4.1 對話框； 進度條正常更新； 刪除後切回雲端 | 03:48 | 通過 |

3.2 功能測試

以模組為單位，驗證各功能在正常路徑與異常路徑（後端無法連線、斷線、授權失效）下的行為是否符合設計。

| ID | 模組 | 測試內容 | 預期／實測 | 日期 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FN-01 | 通知擷取 | 模擬簡訊；監聽通訊 App 通知 （LINE、Messenger 等）； 摘要通知拆解；重複通知過濾 | 5 秒內進入列表， 標示為「未分析」； 同一則通知不重複建立卡片 | 09-14 09-16 | 通過 |
| FN-02 | 雲端判斷 | 呼叫單則與對話雲端判斷； 檢查四級風險、詐騙類型與判定理由 | 高危、可疑、安全正確著色； 後端無法連線時顯示「未分析」 而非「安全」 | 08-17 09-16 | 通過 |
| FN-03 | 詐騙階段 | 對話判為高風險或中風險時取得階段； 檢查階段連續性；地端模式不連線後端 | 提示條顯示階段； 採規則判定時，不顯示推估理由 | 09-16 | 通過 |
| FN-04 | 郵件 | 連接／同步／列表／詳情／封鎖／ 解除封鎖／回報／刪除 8 項 | 封鎖後來信不進入收件匣； 解除封鎖後恢復 | 08-14 08-15 | 通過 |
| FN-05 | 電話辨識 | 查詢號碼風險 API； 來電篩選服務攔截、懸浮視窗及封鎖 | 懸浮視窗實測顯示 11.5 秒； 封鎖名單可管理 | 09-17 | 通過 |
| FN-06 | 回報 | 送出電話與帳號回報； 帳號回報指定 Gmail 平台 | 回報成功， 回傳含日期與流水號的案件編號 | 08-13 | 通過 |
| FN-07 | 認證 | 登入／註冊／OTP／Google OAuth； 登入憑證逾期時自動更新並重送原請求 | 換發成功後原請求完成，使用者不受影響 | 09-17 | 通過 |
| FN-08 | 地端模型下載 | 下載授權失敗、不支援分段續傳、 強制結束 App 後續傳、中途斷線續傳、 簽章過期、傳輸停滯逾時、 下載後地端推論 | 7 項情境符合設計；下載完成且檔案大小正確，完整性檢核通過 | 09-02 | 通過 |
| FN-09 | 本機資料 | 本機資料庫之對話分組、風險快取、 隱藏寄件者清單；覆蓋安裝重裝 | 重裝後保留資料、授權與模型檔 | 09-16 | 通過 |
| FN-10 | 離線退化 | 電話分頁後端逾時 5 秒退回快取； 郵件分頁顯示快取 | 電話頁有提示條； 郵件頁無提示條（見 QA-05） | 09-14 | 部分通過 |

3.3 介面測試

驗證畫面在不同字級與狀態下的可讀性、一致性與回饋，重點為長輩使用者的無障礙需求。

| ID | 測試內容 | 預期／實測 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| UI-01 | 全 App 配色符合暖色系十色規範， 四級風險顏色一致 | 高危深銹紅、可疑赤陶、安全米白、未分析羊皮紙；無規範外顏色 | 通過 |
| UI-02 | 字級四段（小／標準／大／特大）切換， 逐頁檢查列表、詳情、對話框 | 特大字級下無文字截斷、無按鈕擠出畫面 | 通過 |
| UI-03 | 訊息、郵件、電話三頁的統計列與風險卡片 | 數字與卡片數一致；未分析不計入安全； 完成判定後立即更新統計 | 通過 |
| UI-04 | 篩選標籤、搜尋框、左滑刪除的即時回饋 | 操作後 1 秒內更新；清空搜尋字串時 曾出現空白卡片一次，無法穩定重現 | 通過 |
| UI-05 | 確認提示條、對話框、封鎖確認、 模式切換及刪除模型等介面文字 | 介面文字正確； 電話頁後端無法連線時 顯示「無法連線伺服器」（QA-03 已修）； 郵件頁仍缺離線提示條（QA-05） | 部分通過 |
| UI-06 | 確認來電風險懸浮視窗顯示於系統來電畫面上方且可操作 | 不遮擋接聽與掛斷按鈕，並可正常操作 | 通過 |
| UI-07 | 1344×2992（模擬器）與 720×1600 解析度版面 | 兩種解析度版面都正常 | 通過 |

3.4 績效測試

量化 AI 判斷品質與系統回應時間。模型指標由 AI 模型組於後端評測集上量測；App 端時間以模擬器實測。

（1）雲端判斷模型比較（1,983 筆，詐騙 986、正常 997；混淆矩陣為 Llama3.2 對照組）

|  | 預測：詐騙 | 預測：正常 |
| --- | --- | --- |
| 實際：詐騙 | 898 | 88（漏報） |
| 實際：正常 | 48（誤報） | 949 |

| 指標 | Qwen2.5（採用） | Llama3.2（對照） | 通過門檻 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 準確率 Accuracy | 0.9372 | 0.9314 | ≥ 0.90 | 通過 |
| 精確率 Precision | 0.9460 | 0.9493 | ≥ 0.90 | 通過 |
| 召回率 Recall | 0.9264 | 0.9108 | ≥ 0.90 | 通過 |
| 特異度 Specificity | 0.9478 | 0.9519 | ≥ 0.90 | 通過 |

（2）詐騙階段判定（444 筆、50 段對話；本階段僅作比較，不設門檻且不計入 6.1）

| 模型 | 階段完全正確 | 誤差 ±1 階段內 | MAE | 判定偏晚（危險） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qwen2.5（採用） | 0.5023 | 0.8221 | 0.6757 | 0.0811 |
| Llama3.2（對照） | 0.2861 | 0.5917 | 1.3105 | 0.2958 |

（3）系統回應與資源

| ID | 指標 | 實測值 | 門檻 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PF-01 | 通知擷取至列表出現 | ≤ 5 秒（模擬簡訊） | ≤ 5 秒 | 通過 |
| PF-02 | 雲端單則／整段判斷回應 | 09-16 現場擷取的雲端判斷請求耗時 4,442 ms，遠低於門檻 | ≤ 90 秒（App 讀取逾時） | 通過 |
| PF-03 | 電話清單風險查詢 | 實測查詢在 5 秒逾時前完成； 後端無法連線時退回快取 | ≤ 5 秒 | 通過 |
| PF-04 | 地端模型第一階段（llama.cpp，x86 CPU） | 載入 15 秒；每秒 11.4 個詞元； 單則平均 1.72 秒； 輸出格式正確 10/10 | 格式 100% | 通過 |
| PF-05 | 地端模型下載 1.93 GB | 端到端完成； 歷經 5 次斷線後仍可自動續傳 | 下載完成且檔案完整性檢核通過 | 通過 |
| PF-06 | 地端推論記憶體／CPU | 記憶體使用量 2.2 GB； CPU 使用率 190～230% （x86 模擬器，數值不具代表性） | arm64 實機單則 ≤ 10 秒 | 待測 |

3.5 品質測試

記錄測試期間發現之缺陷與限制。嚴重度分三級，高為影響核心判斷或造成 App 停止回應，中為功能行為與設計不符，低為介面文字或偶發顯示問題。

| ID | 缺陷／限制 | 嚴重度 | 發現 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QA-01 | 地端模型將合法驗證碼簡訊判為詐騙（5 種變體 5/5 誤判，信心 75～85） | 高 | 08-15 | 緩解（已請模型組補正樣本； App 下載前主動揭露） |
| QA-02 | 單則重新分析等待對話框無逾時且不可取消； 地端推論失敗時只能強制關閉 App | 高 | 09-14 | 待修（加入逾時與取消機制） |
| QA-03 | 電話頁在後端無法連線時誤報為裝置網路異常， 提示文字誤導 | 低 | 09-14 | 已修（09-16，改為「無法連線伺服器」） |
| QA-04 | 設定頁三個監控開關僅同步後端旗標； 擷取服務未讀取，實際開關為系統權限 | 中 | 09-14 | 待修 |
| QA-05 | 郵件分頁後端無法連線時直接顯示快取內容，無離線提示條 | 低 | 09-14 | 待修 |
| QA-06 | 群組對話點進去永遠顯示「未分析」 （群組被視為私人對話處理） | 中 | 09-02 | 已修（09-02 當日修正） |
| QA-07 | 後端郵件同步與封鎖寄件者功能發生伺服器錯誤 | 高 | 08-13 | 已修（後端當日修復，08-14 驗證通過） |
| QA-08 | 後端臨時網址不定期失效 （網域名稱解析失敗或閘道錯誤） | 中 | 08-17 09-14 | 環境限制；換固定網域前依 4.3 處置 |
| QA-09 | 帳號以（平台，顯示名稱）比對，同名不同人之分數互相混淆 | 中 | 09-02 | 緩解（三處入口停用；待後端改以帳號 ID 比對） |
| QA-10 | 本機資料庫升版採破壞式遷移，會清空本機資料； 登入憑證未加密儲存 | 低 | 09-05 | 待修（列入下一版） |

穩定性方面，2026-09-16 至 17 日拍攝期間 13 段操作各執行 2 次以上，共 30 餘次完整流程，無閃退。

4. 測試方法

4.1 測試環境需求

| 項目 | 規格 |
| --- | --- |
| 受測 App | 閃騙俠 v6.1（Android，minSdk 26／targetSdk 34，Kotlin）； 共 21 個畫面、2 個常駐服務 |
| Android 裝置 | Android Studio AVD Pixel 8 Pro（sdk_gphone64_x86_64，Android 14，1344×2992）；地端推論效能需 arm64 實體手機（本階段無，列待測） |
| 後端 | FastAPI 與 MySQL，經 Cloudflare Tunnel 對外；LLM 推論服務（Ollama）； 每次測試前 GET /health 須回應 200 |
| 地端模型 | flash-v4.1.gguf（1.93 GB）；第一階段以 llama.cpp 伺服器（Docker）隔離測試； 下載機制以本機模擬伺服器測試五種異常情境 |
| 測試帳號 | App 帳號 flash.demo.2026@gmail.com；Gmail 通道 cgub12project@gmail.com； 測試信寄件端 weichenyan0104@gmail.com |
| 測試工具 | adb（emu sms send／emu gsm call／logcat）、curl 搭配 JWT、 ADBKeyboard（中文輸入）、scripts/demo_incoming_call.bat |
| 測試資料 | 設定頁開發者選項「插入測試資料」產生 19 則種子訊息 （投資群組、假冒親友、釣魚簡訊、正常對話）；Gmail 測試信 8 封；通話紀錄 5 筆 |
| 權限授權 | 通知存取、來電篩選角色、顯示在其他 App 上層、READ_CALL_LOG／READ_SMS／READ_PHONE_STATE |

4.2 測試項目的通過準則

| 類別 | 通過準則 |
| --- | --- |
| 操作測試 OP | 13 項自登入至模式切換可連續完成，無閃退或停止回應； 每項預期畫面都出現在展示影片中 |
| 功能測試 FN | 核心模組（FN-01～07）正常路徑 100% 通過；已知限制須記載於第 3 章對應測試列或 3.5 缺陷紀錄；FN-08～10 允許已知缺陷，但須以相同方式記載 |
| 介面測試 UI | 四段字級版面都正常；配色無規範外顏色；介面文字無錯字； 已知顯示限制須記載於第 3 章對應測試列或 3.5 缺陷紀錄 |
| 績效測試 PF | 模型四項訊息級指標須全部達到 0.90；通知進入列表 ≤ 5 秒； PF-02、PF-03 依實測回應時間判定（AI 判斷 ≤ 90 秒／電話 ≤ 5 秒）； PF-04、PF-05 依各列門檻；PF-06 待 arm64 實機 |
| 品質測試 QA | 高嚴重度缺陷須有修正計畫或已停用入口；無未記錄之閃退 |

4.3 測試中止的準則與再繼續的需求

| 中止準則 | 影響項目 | 再繼續需求 |
| --- | --- | --- |
| 後端因 /health 失敗、DNS 解析失敗或 HTTP 502 而無法連線 | FN-02～07、OP-05～13 | 取得新 Tunnel 網址 → 更新後端網址 並重新建置 App → /health 回應 200 後 繼續測試（2026-09-14、09-16 曾實際發生） |
| 地端模型 manifest 回 503 或模型檔未部署 | FN-08、OP-13 | 後端放置模型檔並確認 download_url 可取得後重新執行 |
| x86 模擬器地端推論 單則超過 10 分鐘 | PF-06 | 改以 arm64 實體手機執行 |
| 測試資料因重複插入、隱藏寄件者清單遺失或種子時間戳過舊而異常 | OP-05～08、UI-03 | pm clear → 重新登入 → 插入種子資料 → 重設隱藏清單 |
| 發現高嚴重度缺陷且無法繞過 （如 QA-02 停止回應） | 該項目 | 強制關閉 App 後記錄 logcat，標記失敗， 繼續其他項目 |

另須注意，測試信箱不得實際按下「封鎖寄件者」，因為 Gmail 會據此建立刪除規則，所有測試信將一併消失；影片中僅展示按鈕而不執行。

4.4 測試交付項目

| 交付項目 | 形式／位置 |
| --- | --- |
| 測試計畫書（本文件） | .docx 與 .pdf；紙本雙面列印，封面經指導教授簽名 |
| 5 分鐘操作展示影片 | F.L.A.S.H._第三次專題報告_簡報影片.mp4（1920×1080、264 秒、有旁白與字幕）； 作為 3.1 操作測試紀錄 |
| 測試案例與結果 | 本文件第 3 章各表 |
| 缺陷清單 | 本文件 3.5 節 |
| 測試紀錄原始檔 | 專案測試紀錄目錄（8 月 13、14、15 日；9 月 2、14、16、17 日） |
| 繳交位置 | GitHub cgub12project/B12Project 目錄「大四上第一次簡報」 |

4.5 測試工作項目與時程

| 日期 | 工作項目 | 產出／狀態 |
| --- | --- | --- |
| 08-13 | 後端追加功能與回報介面驗證 | 回報功能成功； 同步與封鎖功能失敗，已回報後端 |
| 08-14～15 | Gmail 通道 8 項人工驗證；實機封鎖與解封測試 | 全部通過 |
| 08-15 | 地端模型第一階段隔離測試（10 則測試資料） | 輸出格式正確 10/10、 判定方向 9/10；發現 QA-01 |
| 08-17～18 | UI 改版回歸；後端失效時「全部安全」誤判修正 | 新增「未分析」第四級 |
| 09-02 | 地端模型下載端到端（7 項下載與啟用情境） | 全部通過；斷線自動續傳修正 |
| 09-14 | 功能盤點與模擬器實測（純本機項目） | 盤點表；QA-02～05 |
| 09-16～17 | 執行 13 段整合操作測試並錄影 | 素材 13 段、每段 ≥ 2 次 |
| 09-18～20 | 影片驗收、測試計畫書撰寫、缺陷彙整 | 本文件 v1.0 |
| 09-21～23 | 第三次報告；指導教授與線上委員審查 | 審查意見納入測試報告 |
| 第四次報告前 | QA-02、04、05 修正、QA-01 模型重新評測、 arm64 實機效能量測、固定網域 | 測試報告 FLASH-TR-2026-01 |

5. 人員配置與訓練需求

5.1 測試人員配置

| 姓名 | 學號 | 開發角色 | 負責測試項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施辰勳 | B1229003 | 介面與使用者體驗 | UI-01～07；OP-12 字級與版面 |
| 陳冠禎 | B1229026 | 後端服務與資料庫 | FN-02、04、06、08；PF-02、03；QA-07～09 |
| 曾奕晟 | B1229041 | AI 模型訓練與部署 | 3.4（1）（2）模型評測；PF-04；QA-01 |
| 顏瑋辰 | B1229067 | Android 應用程式開發與整合 | OP-01～13；FN-01、03、05、07、09、10；錄影；缺陷彙整 |
| 李春良 教授 | — | 指導教授 | 計畫審查與簽核 |

5.2 訓練需求

Android 模擬器操作包括模擬簡訊、模擬來電、執行紀錄過濾及 App 資料重置。

後端介面測試包括取得登入憑證、查閱介面規格，以及判讀授權失敗、伺服器錯誤與臨時網址失效等症狀。

測試帳號與 Gmail 授權的使用規範，包含不得實際按下「封鎖寄件者」的原因。

測試資料重置時，先清除 App 資料，再重新登入、插入種子資料、重設隱藏寄件者清單，最後等待卡片更新。

缺陷回報須包含 ID、重現步驟、預期／實際、嚴重度及執行紀錄或截圖，並記錄於專案測試紀錄目錄。

6. 測試結果與審查

6.1 結果彙總

| 類別 | 項目數 | 通過 | 部分通過 | 待測 | 失敗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 操作測試 OP | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 功能測試 FN | 10 | 9 | 1（FN-10） | 0 | 0 |
| 介面測試 UI | 7 | 6 | 1（UI-05） | 0 | 0 |
| 績效測試 PF | 10（系統 6、模型 4） | 9 | 0 | 1（PF-06） | 0 |
| 品質測試 QA | 10 項 | 已修 3 （QA-03、06、07） | 緩解 2 （QA-01、09） | 待修 4（QA-02、04、05、10） | 環境限制 1（QA-08） |

6.2 結論

設計文件書追溯表中原標示「待整合」之 FR-02 AI 分析、FR-03 郵件 API、FR-04 電話資料庫，本階段均已串接並通過整合測試。通知擷取 → 本機儲存 → AI 判斷 → 卡片著色的完整流程已於 2026-09-04 完成端到端驗證，並以 2026-09-17 展示影片作為執行證據。

雲端判斷模型在 1,983 筆測試集上的準確率為 0.937、召回率為 0.926，四項指標均高於 0.90 門檻。階段判定在誤差 ±1 階段內的比率為 0.82。

地端模式已通過 7 項下載與啟用情境。arm64 實體手機的推論效能尚待測試；QA-01 已在 App 下載前主動揭露。

整體判定為「有條件通過」。本次展示範圍可交付，但 QA-01、02、04、05、10 與 PF-06 完成前，仍不屬正式上線版本。第四次報告前應完成 QA-02、04、05 修正、QA-01 模型重新評測及 arm64 實機效能量測，並提交測試報告。